Список многоквартирных жилых домов Лидского района,

подлежащих капитальному ремонту в 2017 году

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир дома, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало (мес., год) | Окончание (мес., год) |
| I. Объекты с вводом общей площади в текущем году |
| 1 | Советская 36 | 1772,2 | 1772,2 | 09.17 | 11.17 |
| 2 | Фрунзе 2 | 3098,0 | 3098,0 | 10.17 | 11.17 |
| 3 | Суворова 12 | 138,0 | 138,0 | 01.17 | 04.17 |
| 4 | Сосновая 6 корп.3 | 1047,9 | 1047,9 | 05.17 | 07.17 |
| 5 | Пролыгина 11 | 4324,6 | 4324,6 | 09.17 | 10.17 |
| 6 | Новогрудская 28 г.Березовка | 2007,0 | 2007,0 | 08.17 | 09.17 |
| 7 | Новогрудская 30 г.Березовка | 2941,9 | 2941,9 | 05.17 | 06.17 |
| 8 | Фрунзе 18 | 2933,6 | 2933,6 | 04.17 | 06.17 |
| 9 | 8 Марта 3 | 3154,3 | 3154,3 | 03.17 | 06.17 |
| 10 | Крупской 24 (ДОС-7) | 1240,6 | 1240,6 | 12.15 | 01.17 |
| 11 | Коммунистическая 49 | 4059,0 | 4059,0 | 09.17 | 10.17 |
| 12 | Рыбиновского 64 | 6861,9 | 6861,9 | 08.17 | 09.17 |
| 13 | Мицкевича 13 | 2973,3 | 2973,3 | 06.17 | 09.17 |
| 14 | пр. Победы 29 | 4414,8 | 4414,8 | 11.16 | 06.17 |
| 15 | пр. Победы 42 | 4331,8 | 4331,8 | 11.16 | 06.17 |
| 2. Объекты без ввода общей площади в текущем году, переходящие на 2018г. |
| 16 | ул.Октябр. 1 п.Первомайский | 269,2 | 0 | 11.17 | 02.18 |
| 17 | Ленинская 11а Дитва | 623,3 | 0 | 11.17 | 02.18 |
| 18 | Куйбышева 25 | 4313,7 | 0 | 11.17 | 03.18 |
| 19 | Советская 25 | 705,7 | 0 | 12.17 | 03.18 |
| 20 | Мицкевича 2 | 1925,9 | 0 | 10.17 | 01.18 |
| 21 | Притыцкого 8 | 1041,8 | 0 | 10.17 | 02.18 |
| 22 | Труханова 25 | 1037,0 | 0 | 10.17 | 03.18 |
| 23 | Ленинская 30 | 2681,8 | 0 | 10.17 | 01.18 |
| 24 | Суворова 29а | 3122,2 | 0 | 10.17 | 01.18 |
| 25 | Крупской 165 | 4352,3 | 0 | 10.17 | 02.18 |
| 26 | Сосновая 6 корп.2 | 1053,6 | 0 | 09.17 | 01.18 |
| 27 | Мира 4 п.Первомайский | 699,0 | 0 | 10.17 | 02.18 |

Сроки проведения капитального ремонта домов, указанных в текущем графике капитального ремонта жилищного фонда Лидского района на 2017 год, могут уточняться с учетом продолжительности изготовления проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы документацией, проведения процедуры по выбору генеральной подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.