УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора Лидского ГУП ЖКХ

________________  Р.А. Аршанский

«___» ____________________2020г.

ПЛАН

ремонта подъездов на 2020 год

| № п/п | Адрес | № подъезда | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лида ул. Ленинская д.21 | 2 | февраль |
| 2 | г. Лида ул. Ленинская д.21 | 6 | март |
| 3 | г. Лида ул. Машерова д.21 | 6 | апрель |
| 4 | г. Лида ул. Машерова д.21 | 5 | июнь |
| 5 | г. Лида ул. Машерова д.23 корп.1 | 1 | апрель |
| 6 | г. Лида ул. Гагарина д.25 корп.1 | 1 | август |
| 7 | г. Лида ул. Гагарина д.25 корп.2 | 3 | октябрь |
| 8 | г. Лида ул. 1-я Хасановская д.46 | 5 | ноябрь |
| 9 | г. Лида ул. Невского д.38 | 2 | август |
| 10 | г. Лида ул. Коммунистическая д.39 корп.2 | 1 | сентябрь |
| ИТОГО по ЖЭС1 |  | 10 |  |
| 11 | г. Лида ул. Набережная д.1 корп.3 | 2 | июль |
| 12 | г. Лида ул. Советская д.43 | 1 | февраль |
| 13 | г. Лида ул. Советская д.11 | 2 | май |
| 14 | г. Лида ул. Сосновая д.4 | 1 | август |
| 15 | г. Лида ул. Притыцкого д.10 | 2 | сентябрь |
| 16 | г. Лида ул. Чернышевского д.49 | 1 | март |
| 17 | г. Лида ул. Игнатова д.65 | 1 | сентябрь |
| 18 | г. Лида ул. Игнатова д.65 | 2 | октябрь |
| 19 | г. Лида пр-т Победы 1 | 1 | ноябрь |
| ИТОГО по ЖЭС2 |  | 9 |  |
| 20 | ул. Гастелло д.71 | 1 | февраль |
| 21 | ул. Гастелло д.47 корп.4 | 3 | апрель |
| 22 | ул. Гастелло д.41 корп.3 | 4 | май |
| 23 | ул. Гастелло д.41 корп.3 | 6 | июнь |
| 24 | ул. Толстого д.18 | 2 | март |
| 25 | ул. Космонавтов д.14 корп.1 | 1 | июль |
| 26 | ул. Космонавтов д.14 корп.1 | 2 | август |
| 27 | ул. Тухачевского д.97 | 1 | сентябрь |
| 28 | ул. Тухачевского д.97 | 2 | октябрь |
| 29 | ул. Тухачевского д.59 | 1 | ноябрь |
| 30 | ул. И. Домейко д.11 | 1 | февраль |
| ИТОГО по ЖЭС3 |  | 11 |  |
| 31 | г. Лида ул. Заречная д.1 | 1 | январь |
| 32 | г. Лида ул. Транспортная д.1 корп.1 | 2 | март |
| 33 | г. Лида ул. Заречная д.39 | 1 | апрель |
| п. Первомайский |  |  |  |
| 34 | ул. Октябрьская д.2 | 1 | февраль |
| п. Дитва |  |  |  |
| 35 | ул. Ленинская д.16 | 3 | ноябрь |
| ИТОГО по ЖЭС4 |  | 5 |  |
| г. Березовка |  |  |  |
| 36 | Гагарина д.16 | 8 | март |
| 37 | Ленина д.21б | 6 | август |
| 38 | Ленина д.21в | 1 | октябрь |
| 39 | Маркевича д.9 | 2 | апрель |
| 40 | Ленина д.37 | 3 | июнь |
| ИТОГО по ЖЭС5 |  | 5 |  |
| ВСЕГО по ЛГУП ЖКХ |  | 40 |  |

Составил: ведущий инженер ЖРЭП                                           С.К. Ясинская